|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Муниципальной целевой программе «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в Кавказском сельском поселении на 2007 – 2011 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Комплексной программы модернизации и развития объектов МУП ТВК «Кавказский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годы реализации | Необходимые средства для реализации, тыс.руб. |  | Собственные средства предприятия, % |  | Средства муниципального бюджета, % |  | Средства сельского поселения, % |  |  | Средства краевого биджета, % |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ТВК «Кавказский» |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |  | 2010 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена сетей водопровода в ст.Кавказской | 1 875,0 |  | 1 875,0 |  |  | 1 875,0 |  | 1 875,0 |  | 0,0 | 2007-2010 | 7 500,0 |  | 10,0 |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Красный Пахарь протяженностью 750 м | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 2 177,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 2009 | 2 177,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |