ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КАВКАЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

от 06.09.2011г.									№ 227/1

ст.Кавказская

О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 15 ноября 2010 года № 372 «Об утверждении целевой программы «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 -  2012 годы»

В связи с увеличением финансирования программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011-2012 г.г.» в 2011 году, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 – 2012 г.г.».

2. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 – 2012 г.г.»  согласно приложению.

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной долгосрочной целевой программы  «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 – 2012 г.г» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей  консолидированного  бюджета Кавказского сельского поселения.

4. Постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 06 сентября 2011 года № 227/1 «О внесении изменений в постановление администрации Кавказского сельского поселения Кавказского района от 15 ноября 2010 года № 372 «Об утверждении целевой программы «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 -  2012 годы» считать утратившим силу.

5. Назначить ответственным лицом за реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011-2012 годы» на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района заместителя главы Кавказского сельского поселения Ивана Васильевича Колосова.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района 								О.Г.Мясищева

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы

Кавказского сельского поселения

Кавказского района

от _______________ № _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 -  2012 г.г.»

ПАСПОРТ

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 -  2012 г.г.»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения в сельской местности на 2011 – 2012 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный Закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Кавказского сельского поселения |
| Разработчик программы | Администрация Кавказского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | - Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услуг водоснабжения. - Снижение сверхнормативных потерь воды. - Снижение сверхнормативного износа объектов водоснабжения |
| Исполнители программы | - МУП ТВК «Кавказский» - Кавказское сельское поселение |
| Объёмы и источники финансирования | Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого бюджета (субсидий) и бюджета поселения и составляет 8 569,2 тыс. рублей |
| Сроки реализации программы | 2011-2012 г.г. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение эффективности, качества водоснабжения |

2

| Система организации контроля за выполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Кавказского сельского поселения в соответствии с её полномочиями, установленным законодательством |
| --- | --- |

I. Общие положения

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг,  снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, максимальное использование всех доступных ресурсов, обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Основными целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников финансирования для капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

II. Показатели надежности снабжения потребителей услугами водоснабжения

Текущий показатель по потерям в сетях водопровода составляет 32 %.

Целевой показатель 25 %.

Задачи по достижению целевого показателя.

- Выборочный капитальный ремонт сетей водопровода Ф 100- 50 с применением труб ПХВ.

- Обеспечение устранения утечек в течение не более 2-х суток, из них не менее 90 % в первые сутки.

Целевой показатель износа сетей и оборудования системы водоснабжения.

Текущий показатель износа системы водоснабжения в целом составляет     80 %.

Целевой показатель 70 %.

Задачи по достижению целевого показателя.

Снижение износа системы водоснабжения на 10 % может быть достигнуто за счет:

- выборочного капитального ремонта  сетей водопровода.

III. Перечень основных мероприятий.

Программой предусматривается до 2012 года выполнить следующие

3

мероприятия по улучшению водоснабжения района  и обеспечения населения и организаций питьевой водой.

IV. Программные мероприятия

2011год

| № п/п | Наименование объекта | Объемные показа-тели (м) | Стоимость работ (тыс. руб.) |  | Наличие документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | Ремонт водопроводной сети ул.Калинина (ул.Калинина с №111 до пер.Колхозного) | 386 | 517,1 | 57,4 | Изготовлена смета |
| 2 | Ремонт водопроводной сети по пер. Пугачева (от ул. Калинина до ул. Р.Люксембург) | 345 | 473,6 | 52,6 | Изготовлена смета |
| 3 | Ремонт водопроводной сети по ул.Р.Люксембург (от пер.Колхозного до пер.Пугачева) | 345 | 527,7 | 58,6 | Изготовлена смета |
| 4 | Ремонт водопроводной сети по ул.Набережной от пер.Садовый до дома по ул.Набережной № 1 | 300 | 352,4 | 39,2 | Изготовлена смета |
| 5 | Ремонт водопроводной сети по ул.К.Маркса от пер.Прикубанский до пер.Войкова | 345 | 523,5 | 58,2 | Изготовлена смета |
| 6 | Ремонт водопроводной сети по ул. М.Горького от пер.Октябрьского до пер.Комсомольский | 269 | 242,1 | 26,9 | Изготовлена смета |
| 7 | Ремонт водопроводной сети по ул. М.Горького от пер. Октябрьского до пер. 2 Пятилетка | 231 | 0,0 | 136,4 | Изготовлена смета |
| 8 | Ремонт водопроводной сети по ул. Рыжова | 284 | 333,6 | 154,6 | Изготовлена смета |
| 9 | Технадзор | х | 30,0 | 23,4 | х |
| 10 | ИТОГО: | 2505 | 3000,0 | 607,3 | х |

2012год

| № п/п | Наименование объекта (модернизация) | Объем-ные показа-тели (м) | Всего стоимость работ (тыс. руб.) | Стоимость работ (тыс. руб.) |  | Наличие документации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | пер.Чапаева от ул.Малиновского до ул.Д.Бедного | 276 | 764,8 | 688,3 | 76,5 | Изготовлена смета |
| 2 | пер.Прикубанский от ул.Рыжова до ул.30 лет Победы | 257 | 417,2 | 375,5 | 41,7 | Изготовлена смета |
| 3 | ул.Д.Бедного от №118 до пер.Чапаева | 26 | 83,3 | 75,0 | 8,3 | Изготовлена смета |
| 4 | ул.Ленина от пер.Первомайский до кафе «Витамин» | 442 | 632,6 | 569,3 | 63,3 | Изготовлена смета |
| 5 | Закольцовка ул.Мира с пер.Прикубанский | 60 | 191,4 | 172,3 | 19,1 | Изготовлена смета |
| 6 | ул.Строительная | 920 | 1 077,6 | 969,8 | 107,8 | Изготовлена смета |
| 7 | ул.Калинина от пер.Пугачева до пер.Колхозного | 575 | 995,4 | 895,9 | 99,5 | Изготовлена смета |
| 8 | ул.Р.Люксембург район пер.2-я Пятилетка | 44 | 226,9 | 204,2 | 22,7 | Изготовлена смета |
| 9 | Отключение водопровода по ул.Дзержинского от пер.Октябрьского до пер.2-я Пятилетка, подключение ул.Дзержинского от пер. Войкова до дома №158 | 265 | 572,7 | 515,5 | 57,2 | Изготовлена смета |
| Итого: |  | 2865 | 4 961,9 | 4 465,8 | 496,1 | х |

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района 								 О.Г.Мясищева