**Доклад по оценке эффективности подпрограммы**

**«Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы» за 2018 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансированияна реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2018 год составил в сумме 6204,3 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2018 году 6204,3 тыс. рублей. Запланированные к реализации в отчетном году 3 из 3 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме. Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы были предоставлены субсидий МУП ТВК «Кавказский» на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающей организации МУП ТВК «Кавказский».

За 2018 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 2,05 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (1,25 км. водопроводных сетей и 0,8км. сетей теплоснабжения в 4 трубном исполнении) при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **1**.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы» за 2018 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1 где,

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =6204,3/6204,3= 1 , где,

**ССуз = 1**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1 = 1

**Эис = 1**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей жилищно-коммунального хозяйства

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2,05/0,2=10,25 принимается значение равное **(1)**

**СДп/ппз = 1**

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1= 1

**ЭРп/п = 1**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко