Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2018 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета  на 2018 год предусмотрен в сумме 6604,3 всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2018 году 6312,4 тыс. рублей,  не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в объеме 292,2 тыс. рублей в  связи с отсутствием потребности и экономией бюджетных средств.

В составе муниципальной программы в 2018 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2020 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме,  целевые показатели  программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

За 2018 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения  было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 1,25 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., отремонтировано 2,05 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (1,25 км. водопроводных сетей и 0,8км. сетей теплоснабжения в 4 трубном исполнении)  при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 2,29

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

### Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» высокая, считаем целесообразным  продолжить реализовывать в 2019 году.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2018 год.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 1,25/0,8 = 1,56 принимается значение (1);

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 2,05,/0,2 = 10,25 принимается значение (1)

где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Сумма СДгппз по подпрограммам:

СДгппз = 1+1 = 2

М – число целевых показателей = 2

СРгп = 2/2 = 1  где,

СРгп = 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*1+0,5*3,77*0,95 = 2,29, где,

Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 2,77 (по подпрограмме «Газификация»)

- ЭРп/п = 1 (по подпрограмме «Модернизация»)

ЭРп/п = 2,77+1 = 3,77

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 145,3/6604,3 = 0,02 (по подпрограмме «Газификация»)

- kj = Фj / Ф = 6204,3/6604,3= 0,93 (по подпрограмме «Модернизация»)

- kj = 0,02+0,93 = 0,95

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 2,29 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко