**Доклад по оценке эффективности подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2018 год**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2018 год в сумме составил 400,0 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2018 году в сумме 143,5 тыс. рублей. Не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 256,5 тыс. рублей, в связи с отсутствием потребности и экономией бюджетных средств.

Запланированные к реализации в отчетном году 8 из 8 мероприятий по выполнению технического обслуживания газопроводов и газового оборудования котельной №99 согласно договорных обязательств с обслуживающей организацией, были выполнены в полном объеме,

В 2018 году на территории Кавказского сельского поселения было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 1,25 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., в результате целевой показатель достигнут в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы в 2018 году может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **2,77**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2018 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 8/8 = 1, где (контракты на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования котельной №99 протяженность 1,25км.)

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 145,3/400,0=**0,36** где,

**ССуз = 0,36**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,36 = 2,77

**Эис =** **2,77**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – целевой показатель 0,8км.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 1,25/0,8=**1,56** принимается значение равное **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*2,77= 2,77

**ЭРп/п = 2,77**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **2,77** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко