|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
|  |
| "Развитие топливно-энергетического комплекса" |
| наименование муниципальной программы |
| за 9 месяцев 2019г. |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммыосновного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. Измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон  в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2020 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения | км | 0,8 | 0,0 |  | 0,0 | Будет выполнено до 31.12.2019 |
| Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы | Администрация Кавказского сельского поселения | Протяженность отремонтированных сетей жилищно-коммунального хозяйства | км | 0,2 | 0,0 |  | 0,0 | Будет выполнено до 31.12.2019 |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко