у**Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2019 год предусмотрен в сумме 3633,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 4151,5 тыс. руб. всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2019 году составили 7785,4 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 6997,0 из них 2887,1 тыс. руб. бюджетные ассигнования местного бюджета, 4110,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования краевого бюджета. Сумма не освоенных в 2019 году бюджетных ассигнований составила 788,4 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2019 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 14 из 14 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

В 2019 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 6275 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 5573 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,12.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2019 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 14/14 = 1, где,

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =6997,0/7785,4= 0,89, где,

**ССуз = 0,89**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,89 = 1,12

**Эис = 1,12**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 6275/400= 16,68 принимается значение **(1)**

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 5573/500= 11,14 принимается значение **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 1\*1,12= 1,12

**ЭРп/п** = **1,12**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,12** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко