**Доклад по оценке эффективности муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2019 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2019 год предусмотрен в сумме 3633,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 4151,5 тыс. руб. всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2019 году составили 7785,4 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 6997,0 из них 2887,1 тыс. руб. бюджетные ассигнования местного бюджета, 4110,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования краевого бюджета. Сумма не освоенных в 2019 году бюджетных ассигнований составила 788,4 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2019 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 14 из 14 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

В 2019 году составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) функционировала одна подпрограмма:

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы»;

В 2019 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 6275 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 5573 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» в 2019 году не финансировались в связи с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района.

Эффективность реализации программы может быть признана **средней**, коэффициент эффективности реализации программы – **0,81**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2019 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 6275/400= 16,68

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 5573/500= 11,14

СДгппз = 16,68+11,14=27,82, в сумме значение СДгппз >1, значит принимается

**СДгппз = 1** где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по единственной действующей подпрограмме в 2019 году путем сложения степени достижения планового значения целевых показателей подпрограммы;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/2 = **0,5** где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;


- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной



программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5\*0,5+0,5\*1,12\*1 = **0,81**, где,

- Сумма ЭРп/п по подпрограммам:

1. ЭРп/п = 1,12 (Подпрограмма – Кап. Ремонт дорог)

ЭРп/п = **1,12** (так как действовала только одна подпрограмма в 2019 году);

- Коэффициент значимости подпрограммы:

1. kj = Фj / Ф = 6997,0/6997,0 = **1**

**kj = 1** (так как действовала только одна подпрограмма в 2019 году);

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет **0,81** и может быть признана **средней**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А. Короленко