Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2019 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета  на 2019 год предусмотрен в сумме 4074,0 всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2019 году 3252,5 тыс. рублей,  не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в объеме 821,5 тыс. рублей.

В составе муниципальной программы в 2019 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2020 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме,  целевые показатели  программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

За 2019 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения  было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 1,12 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., капитально отремонтировано 0,76 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (водопроводных сетей) при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км., в сумме субсидия на ремонт составила 398,7 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту на очистных сооружениях ст. Кавказской, в сумме субсидия на ремонт составила 1274,7 тыс. руб. Так же получены технические заключения на объекты жилищно-коммунального комплекса (водопроводы) для осуществления ремонтных работ в сумме 79.9 тыс. руб. Выдана субсидия предприятию МУП ТВК «Кавказский» на возмещение прочих затрат, не предусмотренных экономически обоснованным тарифом для объектов жилищно-коммунального хозяйства Кавказского сельского поселения в сумме 976,7 тыс. руб.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 2,28

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2019 год.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 1,12/0,8 = 1,4 принимается значение (1);

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0,76,/0,2 = 3,8 принимается значение (1)

где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

- Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Сумма СДгппз по подпрограммам:

СДгппз = 1+1 = 2

М – число целевых показателей = 2

СРгп = 2/2 = 1  где,

СРгп = 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*1+0,5*3,56*1 = 2,28, где,

Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 2,56 (по подпрограмме «Газификация»)

- ЭРп/п = 1 (по подпрограмме «Модернизация»)

ЭРп/п = 2,56+1 = 3,56

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 522,5/3252,5 = 0,16 (по подпрограмме «Газификация»)

- kj = Фj / Ф = 2730,0/3252,5 = 0,84 (по подпрограмме «Модернизация»)

- kj = 0,16+0,84 = 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 2,28 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко