**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2020 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи подпрограммы:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-улучшение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в станице Кавказской;

- обустройство улично-дорожной сети искусственными сооружениями в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» имеет 2 целевых показателя:

- Целевой показатель № 1 протяженность отремонтированных автодорог с гравийным покрытием (плановое значение 1000 м.);

- Целевой показатель № 2 протяженность отремонтированных автодорог с асфальтобетонным покрытием плановое значение 500 м.).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2020 год предусмотрен в сумме 4887,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 7967,2 тыс. руб. Всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2020 году составили 12854,7 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 11936,2 из них 3969,0 тыс. руб. бюджетные ассигнования местного бюджета, 7967,2 тыс. руб. бюджетные ассигнования краевого бюджета. Сумма не освоенных в 2020 году бюджетных ассигнований составила 918,5 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2021 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 7 из 9 основных мероприятий были выполнены в полном объеме, не выполнены 2 основных мероприятия в виду необходимости доработки документации, а так же дополнительного финансирования, вместе с тем целевые показатели подпрограммы были достигнуты в полном объеме.

В 2020 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 5750 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 1000м., отремонтировано 1323 м., дорог в асфальтобетонном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **средней** коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **0,83**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2020 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 7/9 = 0,77, где,

**СРм = 0,77**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =11936,2 /12854,7 = 0,92, где,

**ССуз = 0,89**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,77/0,92 = 0,83

**Эис = 0,83**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 5750/1000= 5,75 принимается значение **(1)**

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 1323/500= 2,64 принимается значение **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 1\*0,83= 0,83

**ЭРп/п** = **0,83**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0,83** и может быть признана **средней**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко