**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» за 2021 год**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом.

Задачи подпрограммы:

- увеличение мощности и создание новой инженерной инфраструктуры объектов газораспределения и газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2021 год в сумме составил 3121,7 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 2307,0 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 основных мероприятий выполнено в полном объеме:

Мероприятие № 1.6 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения: Было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 0,82 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км.

Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – 0,8км, достигнут в полном объеме.

Мероприятие № 1.9 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов, пер. Романовский, ул. Ламанова в ст. Кавказской Кавказского района Краснодарского края: было выполнено строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов, пер. Романовский, ул. Ламанова в ст. Кавказской, протяженностью 1 123,5 м.

Эффективность реализации подпрограммы в 2021 году может быть Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,36** и может быть признана **высокой.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» за 2021 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/1 = 1, где

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 2307,0/3121,7=0,73 где,

**ССуз = 0,73**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,73 = 1,36

**Эис =** **1,36**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – целевой показатель 0,8км.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 0,82/0,8=**1,02** принимается значение равное **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,36 = 1,36

**ЭРп/п = 1,36**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,36** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко