**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2021 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели муниципальной программы: обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского сельского поселения посредством совершенствования системы застройки, благоустройства, инженерной и транспортной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия.

Задачи муниципальной программы;

- обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрение ресурсосберегающих технологий.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2021 год предусмотрен в сумме 5218,4тыс. рублей, из средств краевого бюджета 7799,3 тыс. руб. Всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2021 году составили 13017,7 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 12078,7 из них 4616,3 тыс. руб. бюджетные ассигнования местного бюджета, 7462,4 тыс. руб. бюджетные ассигнования краевого бюджета. Сумма не освоенных в 2021 году бюджетных ассигнований составила 939,0 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2021 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 7 из 7 основных мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы были достигнуты в полном объеме.

В 2021 году в составе муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» (далее - программа) действовала одна подпрограмма -

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы»;

В результате на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 11485 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 1000м., отремонтировано 4952 м., дорог в асфальтобетонном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» в 2021 году не финансировались в связи с передачей полномочий органам местного самоуправления муниципального района.

В отчетном периоде в действующую муниципальную программу вносилось 7 изменений.

Эффективность реализации программы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации программы – **1,04**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства» за 2021 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 11485/1000= 11,48 (1)

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 4952/500= 9,9 (1)

(СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1)

**СДгппз = 1+1=2** где, - СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода.

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Значение целевого показателя для вычисления по вышеуказанной формуле было рассчитано по фактически достигнутым целевым значениям плановых показателей по единственной действующей подпрограмме в 2021 году путем сложения степени достижения планового значения целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным **1**.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

сумма СДгппз = 1+1,= 2,

число целевых показателей М = 2

**СРгп** = 2/2 = **1**

**СРгп = 1** где,


- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной



программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

**ЭРгп** = 0,5\*1+0,5\*1,08\*1 = **1,04** где,

- Сумма ЭРп/п по подпрограммам:

1. ЭРп/п = 1,08 (Подпрограммы)

**ЭРп/п** = **1,08** (так как действовала только одна подпрограмма в 2021 году);

- Коэффициент значимости подпрограммы:

1. kj = Фj / Ф = 12078,7/12078,7= **1**

**kj = 1** (так как действовала только одна подпрограмма в 2021 году);

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет **1,04** и может быть признана **высокой.**

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А. Короленко