**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» за 2021 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи подпрограммы:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-улучшение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в станице Кавказской;

- обустройство улично-дорожной сети искусственными сооружениями в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» имеет 2 целевых показателя:

- Целевой показатель № 1 протяженность отремонтированных автодорог с гравийным покрытием (плановое значение 1000 м.);

- Целевой показатель № 2 протяженность отремонтированных автодорог с асфальтобетонным покрытием плановое значение 500 м.).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2021 год предусмотрен в сумме 5218,4тыс. рублей, из средств краевого бюджета 7799,3 тыс. руб. Всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2021 году составили 13017,7 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 12078,7 из них 4616,3 тыс. руб. бюджетные ассигнования местного бюджета, 7462,4 тыс. руб. бюджетные ассигнования краевого бюджета. Сумма не освоенных в 2021 году бюджетных ассигнований составила 939,0 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2021 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 7 из 7 основных мероприятий были выполнены в полном объеме, целевые показатели подпрограммы были достигнуты в полном объеме.

В 2021 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 11485 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 1000м., отремонтировано 4952 м., дорог в асфальтобетонном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **средней** коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,08**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» за 2021 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 7/7 = 1, где,

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =12078,7/13017,7= 0,92, где,

**ССуз = 0,92**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,92 = 1,08

**Эис = 1,08**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 11485/1000= 11,48 принимается значение **(1)**

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 4952/500= 9,9 принимается значение **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 1\*1,08= 1,08

**ЭРп/п** = **1,08**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,08** и может быть признана **высокой.**

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко