|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 2 квартал 2023 года | | | | | | | | | |
| (полугодие) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Основное мероприятие №1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской** | **В.С.Балашов** |  |  |  |  |  | До конца 2023 года |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 12342,0 | 12342,0 | 5040,0 | 5040,0 | 40,8 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **Основное мероприятие №2 Уличное освещение Кавказского сельского поселения** | **В.С.Балашов** |  |  |  |  |  | До конца 2023 года |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 3873,2 | 3873,2 | 1075,4 | 1075,4 | 27,8 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| **3** | **Основное мероприятие №3 Организация и содержание мест захоронения** | **В.С.Балашов** |  |  |  |  |  | До конца 2023 года |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| **4** | **Основное мероприятие №4 Другие мероприятия по благоустройству поселения** | В.С.Балашов |  |  |  |  |  | До конца 2023 года |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 179,1 | 179,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
| 5 | **Основное мероприятие №6 Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района** | В.С.Балашов |  |  |  |  |  | До конца 2023 года |  | |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | местный бюджет |  | 497,1 | 497,1 | 117,8 | 117,8 | 23,7 |  |  | |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 16891,4 | 16891,1 | 6233,2 | 6233,2 | 36,9 |  |  | |
| Заместитель главы Кавказского сельского поселения В.С. Балашов | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |