|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** |
|  |
| "Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения" |
| наименование муниципальной программы |
| за 2022 год |
| (1 квартал, полугодие, 3 квартал, год) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Координатор подпрограммыосновного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. Измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Отклон  в абсол. выраж. | % исполнения | Причина отклонений |
| Основное мероприятие №1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской» | Администрация Кавказского сельского поселения | выполнение работ по организации благоустройства и озеленению | м2 | 335066,0 | 335066,0 | 0 | 100 |  |
| Основное мероприятие №2 «Уличное освещение Кавказского сельского поселения» | Администрация Кавказского сельского поселения | протяженность отремонтированных сетей наружного освещения на территории Кавказского сельского поселения | км. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 100 |  |
| Основное мероприятие №3 «Организация и содержание мест захоронения» | Администрация Кавказского сельского поселения | содержание и благоустройство территорий кладбищ | га. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -. |
| Основное мероприятие № 4 «Другие мероприятия по благоустройству поселения» | Администрация Кавказского сельского поселения | установка и содержание объектов благоустройства | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 |  |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения Э.С. Хмызов