**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» за 2022 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и на 10 процентов количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Задачи подпрограммы:

-предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

-улучшение автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в станице Кавказской;

- обустройство улично-дорожной сети искусственными сооружениями в целях обеспечения безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов.

Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» имеет 2 целевых показателя:

- Целевой показатель № 1 протяженность отремонтированных автодорог с гравийным покрытием (плановое значение 1000 м.);

- Целевой показатель № 2 протяженность отремонтированных автодорог с асфальтобетонным покрытием плановое значение 500 м.).

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета на 2022 год предусмотрен в сумме 5643,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 0,0 тыс. руб. Освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 1564,8 из местного бюджета. Сумма не освоенных в 2022 году бюджетных ассигнований составила 4078,5 тыс. рублей, возникшая экономия в результате оплаты работ по факту на основании акта выполненных работ.

Сумма не освоенных бюджетных ассигнований перенесена в бюджет на 2023 год на реализацию мероприятий данной подпрограммы.

Запланированные к реализации в отчетном году 5 из 8 основных мероприятий были выполнены в полном объеме.

В 2022 году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 3700 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 1000м., отремонтировано 0 м., дорог в асфальтобетонном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой** коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,15.**

Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» высокая, считаю целесообразным продолжить реализовывать в 2023 году.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Э.С. Хмызов

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2022 годы» за 2022 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 5/8 = 0,62, где,

**СРм = 0,62**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =1564,8/5643,3= 0,27, где,

**ССуз = 0,27**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,62/0,27 = 2,3

**Эис = 2,3**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 3700/1000= 3,7 принимается значение **(1)**

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 0/500= 0

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/2=0,5

**СРп/п = 0,5**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

**ЭРп/п** = СРп/п\*Эис = 0,5\*2,3= 1,15

**ЭРп/п** = **1,15**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,15** и может быть признана **высокой.**

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Э.С. Хмызов