|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| За 1 квартал 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | | Исполнитель | | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | | | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | | Причины невыполнения |
| **1** | **Основное мероприятие № 1** Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  **всего, в том числе по источникам:** | | Л.В.Файзрахманова | | **16324,9** | | **16324,9** | | | **16324,9** | **643,7** | | **3,94%** | Не выполнено | |  |
| федеральный бюджет | | 11393,7 | | 11393,7 | | | 11393,7 | 500,6 | |
| краевой бюджет | | 474,7 | | 474,7 | | | 0,0 | 20,8 | |
| местный бюджет | | 4456,5 | | 4456,5 | | | 0,0 | 122,3 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| **2** | **Основное мероприятие №2**  Благоустройство территорий общего пользования Кавказского сельского поселения  **всего, в том числе по источникам:** | | Л.В.Файзрахманова | | **750,0** | | **750,0** | | | **750,0** | **0,0** | | **0%** | Не выполнено | |  |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 750,0 | | 750,0 | | | 750,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| **3** | **Основное мероприятие №3**  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кавказского сельского поселения  **всего, в том числе по источникам:** | | Л.В.Файзрахманова | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **-** | - | | - |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| краевой бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетные источники | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | |  | | **17074,9** | | **17074,9** | | | **17074,9** | **17074,9** | | **3,94** | - | | - |
| Специалист администрации Кавказского сельского поселения  Кавказского района Л.В.Файзрахманова | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  Ежеквартально, до 20 числа месяца,  следующего за отчетным  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об исполнении целевых показателей муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Формирование современной городской среды»**  За 1 квартал 2024 год | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
| Наименование основного мероприятия | | Координатор основного мероприятия | | Наименование целевого показателя | | Единица измерения | | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | | Отклон  в абсол. выраж. | | % исполнения | Причина отклонений | |
| **Основное мероприятие №1**  Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | | Л.В.Файзрахманова | | количество благоустроенных территорий общего пользования | | шт. | | 1 | - | | | - | | 0% | - | |
| площадь благоустроенных территорий общего пользования | | м2 | | 8995,9 | - | | | - | | 0% | - | |
| **Основное мероприятие №2**  Благоустройство территорий общего пользования Кавказского сельского поселения | | Л.В.Файзрахманова | | количество благоустроенных территорий общего пользования | | шт. | | 1 | - | | | - | | 0% |  | |
| площадь благоустроенных территорий общего пользования | | М2 | |  |  |
|  |
| 961,9 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |
|  | | | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  | |

Специалист администрации Кавказского сельского поселения Л.В.Файзрахманова