**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района» за 2023 год**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цели подпрограммы: Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом.

Задачи подпрограммы:

- увеличение мощности и создание новой инженерной инфраструктуры объектов газораспределения и газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения на территории Кавказского сельского поселения.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2023 год в сумме составил 1383,6 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 685,5 тыс. рублей.

Запланированное к реализации в отчетном году основное мероприятие №1 Развитие газоснабжения населенного пункта выполнено в полном объеме:

Мероприятие № 1.6 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения: Было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 1,94 км, при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км.

Мероприятие №1.9 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов, пер. Романовский, ул. Ламанова в ст. Кавказской Кавказского района Краснодарского края: строительство распределительного газопровода низкого давления, протяженностью 1,1 км было окончено, газопровод сдан в эксплуатацию.

Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – 0,8 км, достигнут в полном объеме.

Эффективность реализации подпрограммы в 2023 году может быть признана **высокой,** коэффициент **э**ффективности реализации подпрограммы составляет **1** и может быть**.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С. Балашов

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района» за 2023 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 1/1 = 1, где

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 685,5/1383,6=0,49 где,

**ССуз = 0,49**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,49 = 2,04

**Эис =** **2,04**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – целевой показатель 0,8 км.

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 1,94/0,8=**2,42** принимается значение равное **(1)**

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1 = 1

**ЭРп/п = 1**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С. Балашов