**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2023 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

В течении 2023 года в муниципальную программу вносились изменения 4 раза.

Цели муниципальной программы: Улучшение качества предоставляемых услуг газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населению Кавказского сельского поселения Кавказского района

Задачи муниципальной программы:

- улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом;

- улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению Кавказского сельского поселения.

Объем финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета на 2023 год предусмотрен в сумме 11609,7 всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2023 году 2666,0 тыс. рублей, экономия средств местного бюджета в объеме 8943,7 тыс. рублей.

В составе муниципальной программы в 2023 году действовали две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, целевые показатели программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

По муниципальной подпрограмме «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2023 год в сумме составил 1383,6 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2023 году в сумме 685,5 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году основное мероприятие выполнено в полном объеме:

Мероприятие № 1.6 Техническое обслуживание и ремонт газопроводов Кавказского сельского поселения: Было проведено техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования общей протяженностью 1,94 км., при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км.

Целевой показатель: протяженность отремонтированных сетей газоснабжения – 2,7 км, достигнут в полном объеме.

Мероприятие № 1.9 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов, пер. Романовский, ул. Ламанова в ст. Кавказской Кавказского района Краснодарского края: было выполнено строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Новоселов, пер. Романовский, ул. Ламанова в ст. Кавказской, протяженностью 1 123,5 м.

По муниципальной подпрограмме «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2025 годы»

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023 год составил в сумме 10226,1 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2023 году 1980,5 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме. Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы были предоставлены субсидий МУП ТВК «Кавказский» на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающей организации МУП ТВК «Кавказский».

В отчетном году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 2.7 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (водопроводных сетей) при целевом показателе муниципальной программы 2,7 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **средней**, коэффициент эффективности реализации программы – **0,8.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С Балашов

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2023 год.**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 1,94/0,8 = **2,42** принимается значение **(1)**;
2. СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 2,7/2,7= **1** принимается значение **(1)**

где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Сумма СДгппз по подпрограммам:

СДгппз = 1+1 = **2**

М – число целевых показателей = **2**

СРгп = 2/2 = **1** где,

**СРгп = 1**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;


- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



Сумма ЭРп/п по подпрограммам:

1. ЭРп/п = 1 (по подпрограмме «Газификация»)
2. ЭРп/п = 1 (по подпрограмме «Модернизация»)

**ЭРп/п** = 1+1 **= 2 (по муниципальной программе)**

- Коэффициент значимости подпрограммы:

1. kj = Фj / Ф = 685,5/11609,7= 0,06 (по подпрограмме «Газификация»)
2. kj = Фj / Ф = 1980,5/11609,7= 0,2 (по подпрограмме «Модернизация»)
3. **kj** = 0,06+0,02 = **0,3**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы:

**ЭРгп** = 0,5\*1+0,5\*2,36\*0,3 = **0,8**

**ЭРгп = 0,8**

Эффективность реализации программы составляет **0,8** и может быть признана **средней**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С. Балашов