**Доклад о ходе реализации муниципальной подпрограммы**

**«Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на » за 2023 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Цель подпрограммы: Улучшение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению населению Кавказского сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

- повышение надежности отрасли жилищно-коммунального хозяйства на территории Кавказского сельского поселения;

- реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии на объектах теплоснабжения Кавказского сельского поселения;

- развитие систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных;

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения в Кавказском сельском поселении Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2023 год составил в сумме 10226,1 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2023 году 1980,5 тыс. рублей.

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме. Для достижения целей и задач муниципальной подпрограммы были предоставлены субсидий МУП ТВК «Кавказский» на возмещение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения и теплоснабжения находящихся в муниципальной собственности Кавказского сельского поселения Кавказского района, находящихся в хозяйственном ведении ресурсоснабжающей организации МУП ТВК «Кавказский».

В отчетном году на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 2,7 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства (водопроводных сетей) при целевом показателе муниципальной программы 2,7 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **5.**

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С Балашов

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение»**

**за 2023 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1 где,

**СРм = 1**

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =1980,5/10226,1 = 0,2, где,

**ССуз = 0,2**

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,2 = 5

**Эис = 5**

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей жилищно-коммунального хозяйства

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2,7/2,7=1 принимается значение равное **(1):**

**СДп/ппз = 1**

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

**СРп/п = 1**

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*5= 5

**ЭРп/п = 5**

Эффективность реализации подпрограммы составляет **5** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения В.С. Балашов