**Доклад по оценке эффективности подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2017 год**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2017 год в сумме составил 2952,2 тыс. рублей, за счет средств краевых источников 4972,2 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования составили 7924,4 тыс. рублей, освоены бюджетные ассигнования в 2017 году в сумме 7624,5 тыс. рублей. Не освоены бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 299,9 тыс. рублей, в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

 Запланированные к реализации в отчетном году 8 из 8 мероприятий были выполнены в полном объеме,

 В 2017 году на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 5,21 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., в результате целевой показатель достигнут в полном объеме.

 Эффективность реализации подпрограммы в 2017 году может быть признана **высокой**, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – **1,04**

 Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2017 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 8/8 = 1, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп = 7624,5/7924,4=0,96 где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,96 = 1,04

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 5,21/0,8=6,51 (1)

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,04= 1,04

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,04** и может быть признана **высокой**.

 Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко