Доклад по оценке эффективности муниципальной программы

- «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2017 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  финансирования на реализацию программы за счет ассигнований местного бюджета  на 2017 год предусмотрен в сумме 10431,1 тыс. рублей,  за счет ассигнований краевого бюджета 4972,2 тыс. рублей, всего бюджетные ассигнования по программе составили 15403,3 тыс. рублей. Всего освоено бюджетных ассигнований по программе в 2017 году 14773,3 в том числе бюджетные ассигнования местного бюджета в сумме 9801,1 тыс. рублей и бюджетные ассигнования краевого бюджета в сумме 4972,2 тыс. рублей освоены в полном объеме, бюджетные ассигнования местного бюджета не освоены в объеме 630,0 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией в результате проведения электронных аукционов по муниципальным закупкам.

В составе муниципальной программы в 2017 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2020 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2020 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме,  целевые показатели  программы по подпрограммам, достигнуты в полном объеме.

За 2017 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения  было построено и введено в эксплуатацию 5,21 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8 км., так же было отремонтировано 0,46 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2 км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – 1,48

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации  муниципальной программы

«Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2017 год.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 5,21/0,8 = 6,51 (1);

- СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 0,46,/0,2 = 2,3  (1) где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 2/2 = 1  где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм  по следующей формуле:

ЭРгп = 0,5*1+0,5*1,99*0,99 = 1.48, где,

Сумма  ЭРп/п по подпрограммам:

- ЭРп/п = 1,04 (по подпрограмме «Газификация»)

- ЭРп/п = 0,95 (по подпрограмме «Модернизация»)

ЭРп/п = 1,04+0,95 = 1,99

- Коэффициент значимости подпрограммы:

- kj = Фj / Ф = 7624,5/14773,3 = 0,51 (по подпрограмме «Газификация»)

- kj = Фj / Ф = 7148,8/14773,3= 0,48 (по подпрограмме «Модернизация»)

- kj = 0.51+0,48 = 0,99

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы  для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы  в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет 1,48, и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения                                                               Е.А. Короленко