Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2017 год.

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета  на 2017 год предусмотрен в сумме 3939,7 тыс. рублей,  всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2017 году составили 3939,7 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований за отчетный период в сумме 3156,6. Сумма не освоенных в 2017 году бюджетных ассигнований составила 783,1  тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов.

Запланированные к реализации в отчетном году 37 из 38 мероприятий  были выполнены в полном объеме, целевые показатели  подпрограммы, достигнуты в полном объеме. Не выполнено одно мероприятие разработка комплексной схемы организации дорожного движения в Кавказском сельском поселении Кавказского района по причине нехватки финансирования в связи с большой стоимостью выполнения указанных работ, данное мероприятие будет предусмотрено в бюджете Кавказского сельского поселения на 2018 год.

В 2017 году на территории Кавказского сельского поселения  было отремонтировано 9370 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 400м., отремонтировано 6770 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,21.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» за 2017 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 37/38 = 0,97, где,

СРм = 0,97

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =3156,6/3939,7= 0,80, где,

ССуз = 0,80

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,97/0,80 = 1,21

Эис = 1,21

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшениязначений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 9370/400= 23,42 (1)

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 6770/500=13,34 (1)

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

СРп/п = 1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1,21= 1,21

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1,21 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко