**Доклад по оценке эффективности подпрограммы**

**«Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

 Объем финансированияна реализацию подпрограммы за счет бюджетных ассигнований местного бюджета на 2016 год предусмотрен в сумме 10746,6 тыс. рублей, за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета 25300,0 тыс. рублей всего бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2016 году составили 36046,6 тыс. рублей, освоено бюджетных ассигнований в 2016 году 35589,0 тыс. рублей.

 Запланированные к реализации в отчетном году 5 из 5 мероприятий были выполнены в полном объеме, целевой показатель подпрограммы, достигнут в полном объеме.

 За 2016 год на территории Кавказского сельского поселения было отремонтировано 0,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2км.

 Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **1,01**.

 Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы» за 2016 год.**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 5/5 = 1, где,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =35589,0/36046,6= 0,99, где,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,99 = 1,01

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей жилищно-коммунального хозяйства

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 0,35/0,2=1,75 (1)

СДп/ппз = 1

5.Степень реализации подпрограммы:



Где,

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы;

N - число целевых показателей подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,01= 1,01

Эффективность реализации подпрограммы составляет **1,01** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко