Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы

### «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем  финансированияна реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета  на 2015 год предусмотрен в сумме 3062,5 тыс. рублей,  за счет средств краевого бюджета 1000 тыс. рублей всего финансирование составило 4062,5 тыс. рублей, освоено финансовых средств за отчетный период 3793,8. Сумма не освоенных в 2015 году финансовых средств составила 268,7 тыс. рублей, из них 242,8 поступивший в конце года доход от акцизов дорожного фонда, 25,9 тыс. рублей, возникшая экономия в результате проведения электронных торгов и заключения муниципальных контрактов.

Запланированные к реализации в отчетном году 31 из 31 мероприятий  были выполнены в полном объеме, целевые показатели  подпрограммы, достигнуты в полном объеме.

За 2015 год на территории Кавказского сельского поселения  было отремонтировано 4750 м., дорог в гравийном исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 300м., отремонтировано 3780 м., дорог в асфальтовом исполнении при целевом показателе муниципальной подпрограммы 500м.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1,07.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 31/31 = 1, где,

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =3793,8/4062,5= 0,93, где,

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/0,93 = 1,07

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшениязначений, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных дорог в гравийном исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 4750/300= 15,83 (1)

Целевой показатель № 2 Протяженность отремонтированных дорог асфальтовом исполнении

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 3780/500=7,56 (1)

5.Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=2/2=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1,07= 1,07

Эффективность реализации подпрограммы составляет 1,07 и может быть признана высокой.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения							Е.А Короленко