**Доклад по оценке эффективности муниципальной подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансированияна реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 2681,2 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 725,0 тыс. рублей всего финансирование составило 3406,2 тыс. рублей, освоено финансовых средств 3049,2

Запланированные к реализации в отчетном году 4 из 5 мероприятий были выполнены в полном объеме, 1 мероприятие выполнено не в полном объеме, что не сказалось на выполнении целевого показателя подпрограммы, который достигнуты полностью.

За 2015 год на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 2,8 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана средней, коэффициент эффективности реализации подпрограммы - **0,89**, однако целевой показатель за 2015 год достигнут в полном объеме.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации подпрограммы**

**«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы».**

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 4/5 = 0,8, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=Зф / Зп =3049,2/3406,2=0,89, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования средств местного бюджета подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0,8/0,89 = 0,89

4.Степень достиженияцелей и решения задач подпрограммы:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *уменьшениязначений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Целевой показатель № 1 Протяженность отремонтированных сетей газоснабжения

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2,8/0,8=3,5 (1)

5.Степень реализации подпрограммы:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*0,89= 0,89

Эффективность реализации подпрограммы составляет **0,89** и может быть признана **средней**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко