**Доклад по оценке эффективности муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса»**

Координатор подпрограммы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Объем финансирования на реализацию программы за счет средств местного бюджета на 2015 год предусмотрен в сумме 8588,4 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 2589,9 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников 725 тыс. рублей, всего финансирование составило 11903,3 тыс. рублей, освоено финансовых средств 11005,9 тыс. рублей. В составе муниципальной программы в 2015 году были приняты две подпрограммы: «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» и «Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы»

Запланированные к реализации в отчетном году 2 из 2 подпрограммы были выполнены в полном объеме, целевые показатели программы по подпрограммам, достигнут в полном объеме.

За 2015 год в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на территории Кавказского сельского поселения было построено и введено в эксплуатацию 2,8 км., сетей газоснабжения, при целевом показателе муниципальной программы 0,8км., так же было отремонтировано 1,35 км., сетей жилищно-коммунального хозяйства при целевом показателе муниципальной программы 0,2км.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации программы – **1,17**.

Расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А Короленко

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса».**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, 2/1,83 = **1,09 (1)** где,

- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРгп = 1/2 = **0,5** где,

- СРгп - степень реализации муниципальной программы;


- СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:



ЭРгп = 0,5\*0,5+0,5\*1,83\*1 = **1,17**, где,

Сумма ЭРп/п по подпрограммам:

1. ЭРп/п = 0,89
2. ЭРп/п = 0,94

**ЭРп/п** = 0,89+0,94 **= 1,83**

- Коэффициент значимости подпрограммы:

1. kj = Фj / Ф = 3409,2\11005,9 = 0,28
2. kj = Фj / Ф = 7956,7\11005,9 = 0,72

**kj** = 0.28+0.72 = **1**

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации программы составляет **1,17** и может быть признана **высокой**.

Заместитель главы Кавказского

сельского поселения Е.А. Короленко