**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» **за 2015 год**

Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 13.11.2014 года № 486 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»».

Координатор муниципальной программы – Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Муниципальная программа не имеет подпрограмм.

Программа состоит из трех основных мероприятий:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской;

- уличное освещение Кавказского сельского поселения;

- организация и содержание мест захоронения.

 В течение 2015 года в муниципальную программу внесено 10 изменений.

 Цели муниципальной программы :

 - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания Кавказского сельского поселения Кавказского района;

- освещение улиц в Кавказском сельском поселении Кавказского района. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 году был предусмотрен в сумме 10357,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 9947,6 тыс. руб. (96 %)

- за счет средств краевого бюджета – 410,1 тыс.руб.(4%)

 Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий.

### **1. Расчет эффективности реализации основного мероприятия программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»:** **Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской**

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации:

СРм = Мв/М = 2/2 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =7670,5/7670,5=1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств основного мероприятия:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/1,0 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1. Благоустройство территории Кавказского сельского поселения Кавказского района;

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

5.Степень реализации основного мероприятия:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,0= 1

Эффективность реализации основного мероприятия высокая..

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»:** **Уличное освещение Кавказского сельского поселения.**

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации:

СРм = Мв/М = 4/4 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =1381,5/1805,0=0,8, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств основного мероприятия:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,8 = 1,25

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1. Уличное освещение Кавказского сельского поселения

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

5.Степень реализации основного мероприятия:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*1,25= 1,25

Эффективность реализации основного мероприятия высокая..

**Расчет эффективности реализации основного мероприятия программы «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения»:** **Организация и содержание мест захоронения.**

 1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации:

СРм = Мв/М = 3/3 = 1,0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов основного мероприятия:

ССуз=Зф / Зп =844,5/882,2=0,96, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.Эффективность использования бюджетных средств основного мероприятия:

Эис = СРм/ССуз = 1,0/0,96 = 1,0

4.Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция *увеличения значений*;

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция уменьшения *значений*, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

Показатель № 1. Обустройство территории кладбищ ст. Кавказской (м2);

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=1/1=1

5.Степень реализации основного мероприятия:



где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п=1/1=1

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.

ЭРп/п = СРп/п\*Эис = 1\*0,96= 0,96

Эффективность реализации основного мероприятия высокая..

**Расчет эффективности реализации программы**

**«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» за 2015 год**

1. Степень реализации муниципальной программы:



СРгп = 1/1 = 1, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

2. Эффективность реализации муниципальной программы:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий).

Коэффициенты значимости основных мероприятий:

Kj1 = Фj / Ф=7670,5/10357,7=0,7

Kj2 = Фj / Ф=1381,5/10357,7=0,1

Kj3 = Фj / Ф=844,5/10357,7=0,08

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭРгп=0,5\*1+0,5\*1\*0,88=0,94

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Начальник МКУ «ЦБК»

Кавказского сельского поселения М.И.Тележенко