|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "**Развитие топливно-энергетического комплекса**" | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 2017 год | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **1** | **Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района**  **на 2015-2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Выполнено | - | |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 4972,2 | 4972,2 | 4972,2 | 4972,2 | 100 |
|  | местный бюджет |  | 2952,3 | 2952,3 | 2952,3 | 2652,4 | 97,2 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **2** | **Модернизация и развитие муниципальных унитарных предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Кавказское сельское поселение на 2015-2017 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Выполнено | - | |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 7478,9 | 7478,9 | 7478,9 | 7148,8 | 95,6 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 15403,4 | 15403,4 | 15403,4 | 14773,4 | 95,9 |
| Зам. главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко | | | | | | | | | |