|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.  Ежегодно до 25 января года,  следующего за отчетным  **Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры, дорожного и жилищного хозяйства " | | | | | | | | | |
| наименование муниципальной программы | | | | | | | | | |
| за 9 месяцев 2018г. | | | | | | | | | |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинан  сировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения | |
| **2** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы** | **Е.А. Короленко** |  |  |  |  |  | Не выполнено | Будет освоено до 31.12.2018г. | |
|  | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | краевой бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  | 4073,5 | 4073,5 | 969,4 | 969,4 | 23,80 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | 4073,5 | 4073,5 | 969,4 | 969,4 | 23,80 |
| Зам. главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко | | | | | | | | | |