Утверждаю

Глава Кавказского сельского поселения Кавказского района

__________О.Г.Мясищева

19.12.2017 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» в 2018 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения» | 3 | Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205030000000000000 | 1961,35 | 2001,35 | 2001,35 | 1981,35 |
| 1.1 | Основное мероприятие №1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению станицы Кавказской | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205050710100590611 | 1600,8 | 1600,8 | 1600,8 | 1600,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 Уличное освещение Кавказского сельского поселения | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205030710210290000 | 360,55 | 360,55 | 360,55 | 360,55 |
| 1.3 | Основное мероприятие № 3 Организация и содержание мест захоронения | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205030710310320000 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 20,0 |
| 2 | Формирование современной городской среды на территории Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2018-2020 годы | 3 | Специалист администрации Кавказского сельского поселения Ю.С. Каморная | 01.01.2018 31.12.2018 | 99205030710L5550000 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие №1 Благоустройство общественных и дворовых территорий | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 992050307105L5550244 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 1961,35 | 2001,35 | 3001,35 | 1981,35 |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения 								       Е.А. Короленко