Утверждаю

Исполняющий обязанности главы Кавказского сельского поселения Кавказского района

__________Е.А.Короленко

29.06.2018 г.

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказское сельское поселение Кавказского района в сфере строительства, архитектуры,  дорожного и жилищного хозяйства» в 2018 году

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2020 годы» | 3 | Заместитель главы Кавказского сельского поселения Е.А. Короленко | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090000000000000 | 0,0 | 559,2 | 2364,1 | 1150,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие №2 Изготовление сметной документации, строительный контроль | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 92204090420110300244 | 0,0 | 99,6 | 50,2 | 50,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие №14 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества Кавказского сельского поселения (установка, замена и ремонт дорожных знаков, устройство дорожной разметки и искусственных неровностей) | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090420110300000 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 100,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие №100 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог Кавказского сельского поселения | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090420110300000 | 0,0 | 0,0 | 1816,1 | 0,0 |
| 1.4 | Основное Мероприятие №101 Ремонт гравийного покрытия автомобильных дорог Кавказского сельского поселения | 3 |  | 01.01.2018 31.12.2018 | 99204090420110300000 | 0,0 | 459,6 | 297,8 | 1000,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 0,0 | 559,2 | 2364,1 | 1150,2 |

Заместитель главы Кавказского сельского поселения 								       Е.А. Короленко