Приложение № 3

к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы

«Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском сельском поселении

Кавказского района на 2015-2017 годы»

| Координатор подпрограммы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| Цели подпрограммы | - повышение надежности систем теплоснабжения в Кавказском сельском поселении; - снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии |
| Задачи подпрограммы | - реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения; - ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 60500,0 тысяч рублей, из них: - за счет средств местного бюджета 6 500,0 тысяч рублей, в 2015 году - 3400,0 тысяч рублей в 2016 году - 1100,0 тысяч рублей в 2017 году - 2000,0 тысяч рублей - за счет средств краевого бюджета 54000,0 тысяч рублей, в 2015 году - 27000,0 тысяч рублей в 2016 году - 0,0 тысяч рублей в 2017 году - 27000,0 тысяч рублей |

___________________И.В. Колосов

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития состояния теплоснабжения

Существующие котельные и тепловые сети значительно уступают современным новым образцам и в части энергоэффективности, а также в части экологии и промышленной безопасности.

Это обусловлено, прежде всего, произошедшим за последние годы значительным прогрессом в области производства котельного оборудования и тепловых сетей с применением энергосберегающих технологий, который позволил уменьшить габариты котельных, увеличить КПД котельного оборудования, снизить вредные выбросы и потери тепла и теплоносителя при транспортировке.

Если сравнить современные образцы котельных и тепловых сетей с применяемыми 20 - 25 лет назад, то в первую очередь бросятся в глаза следующие отличия:

КПД современных котельных составляет 91 - 92%, что выше на 15% аналогичного показателя у старых образцов;

потери при транспортировке тепла в современных тепловых сетях составляют менее 1% на километр, тогда как в старых образцах данные потери составляют более 3%;

средний удельный расход топлива на выработку тепловой энергии действующими котельными в Краснодарском крае составляет 176 кг. у.т./Гкал, а удельный расход топлива на выработку тепловой энергии современными котельными установками составляет 155 кг. у.т./Гкал;

габариты современных котельных, а также оборудования примерно в 2 - 3 раза меньше старых образцов.

Обозначенный уровень физического износа существующих котельных и тепловых сетей усугубляет высокую разницу в технических показателях, так как изношенность дополнительно снижает КПД и увеличивает потери.

Техническая отсталость работающих в настоящее время котельных и тепловых сетей, а также соответствующего оборудования вместе с крайне высоким уровнем их износа сохраняет высокую аварийную опасность и ставит под угрозу стабильное и надёжное теплоснабжение потребителей Кавказского сельского поселения, а также приводит к убыточности деятельности по производству и передаче тепловой энергии, несоответствию используемого оборудования, зданий и сооружений современным требованиям экологии и промышленной безопасности.

Без принятия действенных мер по строительству (реконструкции) источников теплоснабжения и тепловых сетей взамен физически и морально устаревших будут сохраняться высокий уровень аварийной опасности, увеличиваться задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

Наиболее оптимальным путём решения проблемы является реализация на территории Кавказского сельского поселения подпрограммы, предусматривающей реализацию мероприятий, направленных на модернизацию объектов теплоснабжения.

Использование программно-целевого метода направлено на создание условий для эффективного управления требуемыми подпрограммой ресурсами, в том числе финансовыми.

Подпрограммой предусмотрены следующие основные решения поставленной проблемы:

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации подпрограммы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

- Цели и задачи, целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Целями подпрограммы являются:

- повышение надежности систем теплоснабжения в Кавказском сельском поселении;

- снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии.

При выполнении намеченных в подпрограмме мероприятий необходимо решить следующие задачи:

- реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения;

- ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных..

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год.

- Перечень мероприятий подпрограммы

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | «Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском сельском поселении Кавказского района на 2015-2017 годы» | всего | 60500,0 | 30400,0 | 1100,0 | 29000,0 |
|  |  | краевой бюджет | 54000,0 | 27000,0 | 0,0 | 27000,0 |
|  |  | местный бюджет | 6500,0 | 3400,0 | 1100,0 | 2000,0 |

Обоснованием цены мероприятий указанных в данной подпрограмме является сметная документация.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

в целях реализации мероприятий подпрограммы обеспечивает размещение заказов в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

несет ответственность за эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств:

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет оценку реализации подпрограммы на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее-методика).

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации подпрограммы.

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет координатору муниципальной программы доклад о ходе реализации подпрограммы на бумажных и электронных носителях.

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района	                                                                О.Г.Мясищева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Модернизация систем теплоснабжения в Кавказском сельском поселении Кавказского района

на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирова-ния | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | -повышение надежности систем теплоснабжения в Кавказском сельском поселении; - снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов и потерь тепловой энергии при выработке и транспортировке тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - реализация комплекса мероприятий, направленных на решение задач по модернизации и техническому перевооружению источников и сетей теплоснабжения; - ввод в эксплуатацию новых тепловых мощностей и тепловых сетей взамен морально и физически изношенных |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие №1 Установка модульной котельной №99, строительно-монтажные работы | Всего | 29000,0 | 29000,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества теплоснабжения, экономия топливно-энергетических ресурсов | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 27000,0 | 27000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие №2 Установка модульной котельной № 2, строительно-монтажные работы | всего | 30100,0 | 0,0 | 1100,0 | 29000,0 | Улучшение качества теплоснабжения, экономия топливно-энергетических ресурсов |  |
|  |  | краевой бюджет | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 3100,0 | 0,0 | 1100,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №2.1 Разработка проектно-сметной документации на котельную № 2 (строительство модульной котельной) | всего | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | Улучшение качества теплоснабжения, экономия топливно-энергетических ресурсов |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие №2.2 Установка модульной котельной № 2, строительно-монтажные работы | всего | 29000,0 | 0,0 | 0,0 | 29000,0 | Улучшение качества теплоснабжения, сокращение количества порывов на теплосетях |  |
|  |  | краевой бюджет | 27000,0 | 0,0 | 0,0 | 27000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие №3 Ремонт сетей теплоснабжения по улице Малиновского от дома № 207 до дома № 219 | всего | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества теплоснабжения, экономия топливно-энергетических ресурсов |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1400,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО: |  | всего | 60500,0 | 30400,0 | 1100,0 | 29000,0 | Х | Х |
|  |  | краевой бюджет | 54000,0 | 27000,0 | 0,0 | 27000,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 6500,0 | 3400,0 | 1100,0 | 2000,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Кавказского района	                          				И.В.Колосов