«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.главы Кавказского сельского поселения

____________Е.А.Короленко

ПЛАН

проведения Все кубанского двухмесячника по наведению санитарного порядка

и благоустройству на территории населённых пунктов за период

с 11 марта 2019 по 30 апреля 2019 года

по

Кавказскому сельскому поселению

| № п/п | Организации | Границы территории, наименование и объем работы | Дата | Объем выполн. работ | Колл-во человек прин.участие | Руководитель, ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 1 | МУП ТВК «Кавказский» | 1) Уборка территории под горой (в р-не нового пастбища) 2) Уборка территорий водозаборов, скважин. 3) Уборка прилегающей территории от сорной растительности, побелка деревьев; | 12.03.2019 22.03.2019 01.04.2019 |  | 30 | Руководитель учреждения МУП ТВК «Кавказский» С.Н.Уманец |
| 2 | м-н «Мария» м-н «Центр» «аптека» банк «Кубань кредит» банк «Крайинвестбанк» | Благоустройство и уборка территории (покос травы, побелка деревьев, прополка клумб) прилагающей к магазинам и др. учреждениям | 04.04.2019 |  | 17 | Руководители учреждений |
| 3 | Парикмахерская «Любава» | Благоустройство и уборка территории, прополка 2-х клумб напротив парикмахерской «Любава» | 01.04.2019- |  | 2 | Директор учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 4 | Пенсионный фонд | Уборка территории ул. Ленина (от пер. Прикубанский до пер. 2-я Пятилетка) | 01.04.2019 |  | 6 | Руководитель учреждения Г.И.Ткаченко |
| 5 | Работники магазина «Гамма» | Уборка территории за магазином «Гамма» между тротуаром и поликлиникой. Уборка мусора, покос травы. | 01.04.2019 |  | 6 | Руководители учреждения В.А.Козицын Р.Н.Нефедов А.А.Савельев |
| 6 | СОШ №14 | 1)Уборка территорий от случайного мусора пер. Первомайский до ул. К. пахарь 2)Побелка столбов, деревьев чистка бордюров от пер. Комсомольский до пер. Чапаева по ул. Ленина. | 05.04.2019- |  | 20 | Директор школы Т.А.Лукьяненко |
| 7 | СОШ № 12 | 1)Уборка территорий от случайного мусора пер. Комсомольский от «Денди» до ул. Рыжова; 2)Уборка территорий от случайного мусора пер. Октябрьский от ул. Ленина до горы; 3)Уборка территорий от случайного мусора пер. 2-я Пятилетка от горы до ул. Ленина; 4)Побелка столбов, деревьев, чистка бордюров от пер. Комсомольский до пер. Пугачева. | 05.03.2019- |  | 30 | Директор школы Г.И.Колосова |
| 8 | Жители ул. Ленина | Уборка прилегающей территории к домовладениям (покос травы, уборка мусора, побелка деревьев). | 05.04.2019- |  | 320 | Квартальные |
| 9 | Квартальные, ТОС. | Прилегающая территория от дороги к домовладениям (сбор мусора в пакеты) | постоянно |  | 63 | Квартальные |
| 10 | Поликлиника | Уборка мусора, чистка бордюров от песка, побелка деревьев, прополка клумб, покос травы перед зданием поликлиники ( ул. Ленина и ул. К. Маркса) | 05.04.2019 |  | 15 | Руководитель учреждения Э.С.Царионова |
| 11 | Культура бухгалтерия ЦСО Фин. отдел ДК, Культура Бухгалтерия УО Музыкальная школа | Уборка остановок «Чапаева» от объявлений и вокруг остановок от случайного мусора - 2 ед. остановки «Больница» - 2 ед. остановки «Аптека» и «Центр» - 2 ед остановки «Войкого» «Колхозный»-2 ед. остановки «Магнит и напротив» - 2 ед. остановка пер. «Садовый» и «Муз. школа» | 05.04.2019 |  | 30 | Руководители учреждений |
| 12 | Стадион «Богатырь» | Вокруг стадиона и прилегающая территория до ул. Ленина (покос травы, побелка деревьев) | 05.04.2019 |  | 5 | Директор учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 13 | Спорт школа «Прометей» | Очистка, покос травы, побелка бордюров на клумбе по ул. К.Маркса. | 05.04.2019 |  | 8 | Руководитель учреждения С.Н.Караваев |
| 14 | Сельхоз управление | Уборка закрепленной территории (площадь перед зданием) уборка сорной растительности, чистка бордюров, покос травы. | 05.04.2019 |  | 12 | Руководитель учреждения Б.В.Караулов |
| 15 | МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» | Вывоз собранного мусора. Подвоз воды, извести к местам побелки. | 05.04.2019 |  | 4 | Руководитель учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 16 | Финотдел, Образование | Уборка закрепленной территории (площадь перед зданием) уборка сорной растительности, чистка бордюров, побелка деревьев. | 05.04.2019 |  | 18 | Л.П.Метрофанова Л.П.Пшеничная |
| 17 | Здравохранение | Уборка территории от сорной растительности, чистка бордюров, побелка деревьев, покос травы над больницей со стороны ул. Малиновского до пер. Первомайского | 05.04.2019 |  | 8 | Руководитель учреждения Э.С.Цорионова |
| 18 | МБУ «Учреждение благоустройства «Луч» (Женщины) | Прополка и чистка от сорной растительности 34 клумб. | постоянно |  | 6 | Директор учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 19 | к/т «Космос» | Уборка территории, побелка деревьев вокруг кинотеатра и до ул. Калинина. | 05.04.2019 |  | 5 | Руководитель учреждения Т.Н.Бубенкова |
| 20 | МБУ «Учреждение благоустройства «Луч». Старшеклассники СОШ № 12 и № 14 | Посадка деревьев на и на территории Кавказского сельского поселения | 11.03.2019 |  | 10 | Директор учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 21 | ДОУ «Казачек», «Березка», «Страна детства» «Тополек» | Уборка прилегающей территории от сорной растительности, чистка бордюров, побелка деревьев, покос травы. | 05.04.2019 |  | 12 | Руководитель учреждения М.В.Починок И.В.Бережинская |
| 22 | Культура бухгалтерия ЦСО Фин. отдел ДК, Культура Бухгалтерия УО Предприниматели Кавказского с/п | Уборка посадок (по пер.Чапаева(дорога до ООО «МТС Челбас»), посадка вдоль дороги на пос. М.Горького, посадка по дороге к источнику), чистка от порослей, сухой травы, сухих веток. | 05.04.2019 |  | 120 | Е.А.Короленко А.И.Баранова |
| 23 | И.П.Воронов | Уборка прилегающей территории от сорной растительности, покос травы. | постоянно |  | 10 | Руководитель учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 24 | МБУ «Луч» | Посадка цветов — тюльпаны 500 шт., разноцветье 500 шт. | 15.04.2019 |  | 6 | Руководитель учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 25 | МБУ «Луч» | Посадка деревьев — 80 шт. | 11.03.2019 и 01.04.2019 |  | 4 | Руководитель учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 26 | МБУ «Луч» | Посадка кустарников — 40 шт. | 11.03.2019 |  | 6 | Директор учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 27 | Руководители предприятий и организаций | Привести в соответствие внешний вид зданий и фасадов, замена и покраска банеров, вывесок. Уборка территорий предприятий и прилегающих к ним територий. Обустройство подъездных путей | 04.03.2019- 30.04.2019 |  |  | Специалисты Кавказского с/п Галкина С.А. Каморная Ю.С. |
| 28 | МБУ «Луч» | Уборка мусора в районе оползневой зоны | 14.03.2019 |  |  | Директор учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |
| 29 | МБУ «Луч» | Уборка и покраска детских спортивных площадок | 01.04.2019- 30.04.2019 |  |  | Директор учреждения МБУ «Луч» В.И.Лопатин |

Специалист по работе с населением администрации Кавказского сельского поселения                                                                           А.И.Баранова