ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования всего (тыс. руб.) | В том числе по годам: |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие №1 Благоустройство территорий общего пользования Кавказского сельского поселения | всего | 9246,6 | 9246,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | удовлетворения потребностей населения Кавказского сельского поселения Кавказского района в благоприятных условиях проживания в Кавказском сельском поселении Кавказского района | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | местный бюджет | 1189,6 | 1189,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3177,5 | 3177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4879,5 | 4879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Благоустройство объекта: «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст. Кавказская, ул. Ленина 305-а» | всего | 9052,8 | 9052,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 995,8 | 995,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3177,5 | 3177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4879,5 | 4879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Прочие мероприятия по благоустройству объекта: «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст. Кавказская, ул. Ленина 305-а» | всего | 193,8 | 193,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 193,8 | 193,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие №1.2.1 Технический надзор по благоустройству объекта: «Аллея Славы (образцы боевой техники) ст. Кавказская, ул. Ленина 305-а» | всего | 193,8 | 193,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 193,8 | 193,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие №2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кавказского сельского поселения | всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | удовлетворения потребностей населения Кавказского сельского поселения Кавказского района в благоприятных условиях проживания в Кавказском сельском поселении Кавказского района | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие №2.1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО | всего | 9846,6 | 9246,6 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | х | х |
|  |  | местный бюджет | 1789,6 | 1189,6 | 0,0 | 600,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 3177,5 | 3177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4879,5 | 4879,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района 												                             О.Г. Мясищева