|  |
| --- |
|  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным**Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы** |
| "Комплексное благоустройство территории Кавказского сельского поселения"  |
| наименование муниципальной программы |
| за 9 месяцев 2017г. |
| (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Исполнитель  | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено в отчетном периоде  | % выполнения | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено | Причины невыполнения |
| **1** | **Основное мероприятие №1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным учреждением по благоустройству и озеленению ст. Кавказской** |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | федеральный бюджет  |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | краевой бюджет |   |   |  |  |  |  |  |   |
|   | местный бюджет |   |  6665,0 |  6665,0 |  4998,7 | 4998,7 | 75 |  |   |
|  | внебюджетные источники |   |  30,0 |  0 | 28,6 | 28,6 | 100 |  |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |
| **2** | **Основное мероприятие №2 Уличное освещение Кавказского сельского поселения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | федеральный бюджет  |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | краевой бюджет |   |  |  |  |  |  |  |   |
|   | местный бюджет |   | 1750,0 | 1750,0 | 855,8 | 855,8 | 48,91 |  |   |
|   | внебюджетные источники |   |  |  |  |  |  |  |   |
| **3** | **Основное мероприятие №3 Организация и содержание мест захоронения** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | федеральный бюджет  |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | краевой бюджет |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | местный бюджет |   | 100,0 | 100,0 | 4,2 | 4,2 | 4,25 |  |   |
|   | внебюджетные источники |   |  0 |  0 |   |   |   |  |   |
|   | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |   | 8545,0 | 8515,0 |  5887,3 |  5887,3 |  68,9 |  |   |
|  Зам. главы Кавказского сельского поселения Е.А.Короленко |
|  |