Приложение № 6

к муниципальной программе

План реализации

основных мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 | | | | | | |
| Основное мероприятие №1 Благоустройство территорий общего пользования Кавказского сельского поселения | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района | 2019 г | 2022 г | Создание комфортных микросоциальных условий на территориях общего пользования | Благоустройство | Показатель 1 (количество благоустроенных территорий общего пользования)  Показатель 2 (Площадь благоустроенных территорий общего пользования) |
| Основное мероприятие №2  Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кавказского сельского поселения | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района | 2021 г | 2022 г | Создание комфортных микросоциальных условий на дворовых территориях многоквартирных домов | Благоустройство | Показатель 1 (количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов)  Показатель 2 (площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов) |

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района О.Г. Мясищева