Приложение № 2

к муниципальной программе

Паспорт

подпрограммы

«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района

на 2015-2017 годы»

| Координатор подпрограммы | Администарация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
| Цели подпрограммы | - улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом; - развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения ст. Кавказской |
| Задачи подпрограммы | - улучшение качества предоставляемых услуг газоснабжения жителям ст. Кавказской; - увеличение мощности и инженерной инфраструктуры на объектах газоснабжения. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | протяженность отремонтированных сетей газоснабжения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015-2017 годы |
| Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4054,0 тыс. рублей, из них: - за счет средств местного бюджета, в 2015 году - 823,0 тыс. рублей в 2016 году - 1320,0 тыс. рублей в 2017 году - 1455,0 тыс. рублей - за счет внебюджетных источников, в 2015 году - 456,0 тыс. рублей в 2016 году - 0,0 тыс. рублей в 2017 году - 0,0 тыс. рублей |

________________________И.В.Колосов

- Характеристика текущего состояния и прогноз развития газоснабжения

Одним из факторов улучшения качества предоставления коммунальных услуг и тем самым решения вопроса увеличения социальной защищенности населения, является развитие инженерной инфраструктуры коммуникаций энергоснабжения путем строительства новых.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, из-за увеличения численности населения, а как следствие жилищного строительства и строительства объектов экономики, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, социальной сферы, народного хозяйства. Несмотря на это, в ст. Кавказской остро стоит проблема газификации домовладений, развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения станицы происходит явно с отставанием – многие улицы не имеют централизованного газоснабжения, что, в свою очередь отрицательно сказывается на социальной защищенности населения.

Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» определяет правовые, экономические и организационные основы отношений в области газоснабжения в Российской Федерации и направлен на удовлетворение потребностей государства в стратегическом виде энергетических ресурсов.

Названный Федеральный закон основывается на положениях Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми вопросы, касающиеся федеральных энергетических систем, правовых основ единого рынка, основ ценовой политики, безопасности Российской Федерации, относятся к предметам ведения Российской Федерации.

Законодательное и нормативно-правовое регулирование газоснабжения в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральном законе от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», Федеральном законе от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральном законе от 30 ноября 1995 года № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации».

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1. Целями подпрограммы являются:

- улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным  газом;

- развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения ст. Кавказской.

При выполнении намеченных целей в подпрограмме необходимо решить следующие задачи:

- улучшение качества предоставляемых услуг газоснабжения  жителям ст. Кавказской;

- увеличение мощности и инженерной инфраструктуры на объектах газоснабжения.

Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2015 года по 2017 год.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в приложении к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| № п/п | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Общий объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | «Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района на 2015-2017 годы» | всего | 4054,0 | 1279,0 | 1320,0 | 1455,0 |
|  |  | местный бюджет | 3598,0 | 823,0 | 1320,0 | 1455,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 456,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  | 4054,0 | 1279,0 | 1320,0 | 1455,0 |

Обоснованием цены мероприятий указанных в данной подпрограмме является сметная документация.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия, объемы и источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей местного бюджета.

# 5. Механизм реализации подпрограммы

Общее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется администрацией Кавказского сельского поселения Кавказского района.

Координатор подпрограммы в процессе реализации подпрограммы:

организует нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;

в целях реализации мероприятий подпрограммы обеспечивает размещение заказов в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

осуществляет текущий контроль за использованием средств, предусмотренных подпрограммой, и анализ выполнения мероприятий;

несет ответственность за эффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств:

осуществляет согласование с основными участниками подпрограммы возможных сроков выполнения мероприятий;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации подпрограммы;

осуществляет оценку реализации подпрограммы на основании типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее-методика).

ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации подпрограммы.

ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет координатору муниципальной программы доклад о ходе реализации подпрограммы на бумажных и электронных носителях.

Глава Кавказского сельского поселения

Кавказского района				                                    О.Г.Мясищева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Газификация Кавказского сельского поселения Кавказского района  на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель | - улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению населения Кавказского сельского поселения за счет более полного обеспечения его природным газом; - развитие инженерной инфраструктуры газоснабжения ст. Кавказской |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - улучшение качества предоставляемых услуг газоснабжения жителям ст. Кавказской; - увеличение мощности и инженерной инфраструктуры на объектах газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие №1 Строительство распределительного газопровода низкого давления от ШГРП № 11 по пер. Пугачева до ул. М.Горького и по ул. М.Горького от дома № 2 до дома № 70 | всего | 846,0 | 846,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 456,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие №1.1 Строительство распределительного газопровода низкого давления от ШГРП № 11 по пер. Пугачева до ул. М.Горького и по ул. М.Горького от дома № 2 до дома № 70 | всего | 756,0 | 756,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 456,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие №1.2 Стороительный контроль по объекту: «Распределительный газопровод низкого давления от ШГРП № 11 по пер. Пугачева до ул. М.Горького и по ул. М.Горького от дома № 2 до дома № 70» | всего | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие № 2.3 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Калинина от пер. Колхозного до пер. Садового. | всего | 1320,0 | 0,0 | 1320,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1320,0 | 0,0 | 1320,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 2.1 Технический надзор по объекту: «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Калинина от пер. Колхозного до пер. Садового» | всего | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 2.2. Прохождение государственной экспертизы по объекту: «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Калинина от пер. Колхозного до пер. Садового» | всего | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 2.3 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Калинина от пер. Колхозного до пер. Садового. | всего | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1100,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Набережной от пер. Колхозного до пер. Садового. | всего | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1455,0 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 3.1 Прохождение государственной экспертизы по объекту: «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Набережной от пер. Колхозного до пер. Садового» | всего | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 3.2 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Набережной от пер. Колхозного до пер. Садового. | всего | 1225,0 | 0,0 | 0,0 | 1225,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 1225,0 | 0,0 | 0,0 | 1225,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 3.3 Технический надзор по объекту: «Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. Набережной от пер. Колхозного до пер. Садового» | всего | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 110,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4 Строительство распределительного газопровода низкого давления по пер.Колхозному в ст.Кавказской Кавказского района | всего | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 298,0 | 298,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 4.1 Строительство распределительного газопровода низкого давления по пер.Колхозному в ст.Кавказской Кавказского района | всего | 273,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 273,0 | 273,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 4.2 Строительный контроль по объекту: «Распределительный газопровод низкого давления по пер.Колхозному в ст.Кавказской Кавказского района» | всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие № 5 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Новосоветской в ст.Кавказской Кавказского района | всего | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 135,0 | 135,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие № 5.1 Строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.Новосоветской в ст.Кавказской Кавказского района | всего | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие № 5.2 Строительный контроль по объекту: «Распределительный газопровод низкого давления по ул.Новосоветской в ст.Кавказской Кавказского района» | всего | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого: | всего | 4054,0 | 1279,0 | 1320,0 | 1455,0 | Улучшение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Администрация Кавказского сельского поселения Кавказского района |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 3598,0 | 823,0 | 1320,0 | 1455,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 456,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Заместитель главы

Кавказского сельского поселения Кавказского района	                          			            	             И.В.Колосов